УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2017 					Нетішин				№ 435/2017

Про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 30, пункту 3 частини 4          статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від              28 серпня 2017 року № 712/2017-р "Про хід виконання завдань по підготовці житлово-комунального господарства області та соціальної сфери до роботи в зимовий період 2017/2018 року" рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 27 квітня 2017 року №197/2017 "Про підсумки проходження опалювального сезону 2016/2017 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року", виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1. Інформацію про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року взяти до відома (додатки 1 та 2).

2. Керівникам КП НМР "ЖКО" та КГ ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом":

2.1. вжити заходів щодо забезпечення у повному обсязі розрахунків за надані житлово-комунальні послуги всіма категоріями споживачів;

2.2. у разі виникнення проблем під час проходження опалювального сезону 2017/2018 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

2

3. Рекомендувати начальнику Нетішинської комплексної дільниці Славутського РЕМ Гонтику В.П. забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам міста в осінньо-зимовий період та своєчасне виконання заходів з підготовки енергогосподарства дільниці в осінньо-зимовий період 2017/2018 року.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

10.10.2017 № 435/2017

# ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року

Після завершення опалювального сезону 2016/2017 року у м.Нетішин розпочалася активна підготовка житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року.

Для забезпечення належної та своєчасної підготовки житлово-комунального господарства міста і об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 27 квітня 2017 № 197/2017 "Про підсумки проходження опалювального сезону 2016/2017 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року"  затверджений план заходів та форми звітів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017/2018 року.

До виконання робіт з підготовки міста до опалювального сезону задіяні наступні підприємства: КП НМР "ЖКО", КП НМР "Благоустрій",                                 КГ ВП "Хмельницька АЕС".

Утримання житлового фонду міста та його прибудинкової території, що перебуває у власності територіальної громади міста, здійснює комунальне підприємство Нетішинської міської ради "Житлово-комунальне об’єднання".

Одним із основних завдань КП НМР "ЖКО" є підготовка житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період.

За станом на 25 вересня 2017 року КП НМР "ЖКО" до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року фактично:

- підготовлено 94 будинки та підписані паспорти готовності, що становить  100% від запланованого обсягу;

- у 46-ти будинках виконаний поточний ремонт покрівель, що становить 100%  від загальної кількості запланованих;

- ремонт (заміна) та промивання опалювальних систем виконано на 100 %;

- на 100 відсотків виконаний ремонт систем гарячого та холодного водопостачання;

- на 100 відсотків виконаний ремонт систем енергозабезпечення будинків (електрощитових);

- засклено  353 одиниці вікон сходових клітин із 353-х запланованих, що становить 100 % ;

2

- проведений ремонт та заміну 10 одиниць вхідних дверей, що становить 100% від запланованих;

- проведений поточний ремонт ліфтів – 257 одиниць, що становить 100% від запланованих.

Станом на 25 вересня 2017 року КП НМР "ЖКО"  на підготовку житлового фонду міста до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року витрачено 4286,7 тис. гривень..

Підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства міста здійснює КП НМР "Благоустрій".

Для забезпечення безпеки руху на дорогах міста у зимовий період підготовлено 12 одиниць прибиральної техніки та заготовлено 2,3 тис. тон матеріалу для посипання доріг і вулиць міста.

Окрім того, у 2017 році проведені капітальні і поточні ремонти вулиць та доріг міста з обсягом виконаних робіт: капітальні ремонти - 3317 м2, на суму 955,137 тис. грн.; поточні ремонти – 5233 м2, на суму 484,582 тис. гривень.

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП "Хмельницька АЕС" ДП "НАЕК"Енергоатом".

Станом на 25 вересня 2016 року комунальним господарством                           ВП "Хмельницька АЕС" ДП "НАЕК"Енергоатом" до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року всі об’єкти підготовлені на 100 %:

- 18 центральних теплових пунктів;

- 1 водопровідна насосна станція (ВНС);

- 4 каналізаційні насосні станції (КНС);

- 6 водопровідних очисних споруд (ВОС);

- 1 каналізаційна очисна споруда (КОС);

- 17 свердловин;

- та відремонтовано 6,1 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні).

Окрім того, вже станом на 30 серпня 2017 року проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року, у тому числі: заклад охорони здоров’я (Комунальний заклад Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин"),  заклади культури (ПСМНЗ "Нетішинська міська художня школа", КЗ "Палац  культури м. Нетішина", КЗ "Нетішинський міський Будинок культури", ПСМНЗ "Нетішинська міська школа мистецтв", Нетішинський міський краєзнавчий музей, Управління культури) та заклади освіти (три загальноосвітні навчальні школи  №1,2,4 і НВК, вісім дошкільних навчальних закладів ДНЗ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Центр розвитку дитини  та три позашкільні заклади – БДТ, КЮТ, КЦ) з оформленням паспортів та актів готовності об’єктів до опалювального сезону.

3

Всі заклади соціально-культурного призначення м. Нетішин станом на               30 серпня 2017 року були підготовлені до початку навчального року та опалювального сезону.

Враховуючи вищеозначене, житловий фонд та об’єкти соціально-культурної сфери міста готові до початку та проходження опалювального сезону 2017/2018 року на території м. Нетішин.

Заступник міського голови 							О.П.Бобіна

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

10.10.2017 № 435/2017

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства

та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року

станом  на  25 вересня 2017 року

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Од. | 109 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 | Од. | 94 | 94 | 100 | 94 | 94 |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | Од. | 14 | х | х | х | х |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  | х |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Од. | 1 | х | х | х | х |
|  | - Мінекономрозитку | 7 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 9 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Од. | х |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 13 | Од. | 46 | 46 | 100 |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 14 | Од. | 94 | 94 | 100 |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 15 | Од. | 94 | 94 | 100 |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 16 | Од. | 94 | 94 | 100 |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 17 | Од. | 94 | 94 | 100 |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 18 | Од. | 94 | 94 | 100 |  |  |
|  | - ремонт теплоізоляції будинкових мереж опалення | 19 | Од. | 30 | 30 | 100 |  |  |
|  | - ремонт, засклення вікон сходових клітин | 20 | Од. | 353 | 353 | 100 |  |  |
|  | - ремонт ліфтів | 21 | Од. | 257 | 257 | 100 |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 22 | Од. | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 23 | Од. | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 |
|  | - заклади охорони здоров′я | 24 | Од. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 |
| 4 | Підготовка споруд та обладнання: Водопровідних насосних станцій /ВНС/ | 25 | Од. | 1 | 1 | 100 | х | х |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/ | 26 | Од. | 4 | 4 | 100 | х | х |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/ | 27 | Од. | 6 | 6 | 100 | х | х |
| 5 | Водозаборів з поверхневих джерел: Свердловин | 28 | Од. | 17 | 17 | 100 | х | х |
| 6 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування(всього в експлуатації 68,711 км) | 29 | Од. | 6,1 | 6,1 | 100 | х | х |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 30 | Од. | 18 | 18 | 100 | х | х |
| 8 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | 31 | Од. | 12 | 12 | 100 | х | х |
| 9 | Заготівля посипкового матеріалу та реагентів | 32 | Од. | 2,3 | 2,3 | 100 | х | х |

Заступник міського голови							О.П.Бобіна