УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

22.09.2016 					Нетішин				 № 415/2016

Про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 30, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 23 серпня 2016 року                              № 338/2016-р "Про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від   27 квітня 2016 №202/2016-р "Про підсумки проходження опалювального сезону 2015/2016 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального  господарства та соціальної сфери області до роботи в зимовий період                    2016/2017 року", рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від                   27 квітня 2016 року №167/2016 "Про підсумки проходження опалювального сезону 2015/2016 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року", виконавчий комітет Нетішинської міської ради   в и р і ш и в:

1. Інформацію про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року взяти до відома (додатки 1 та 2).

2. Зобов’язати начальників КП НМР "ЖКО" Калінського К.М. та                       КП НМР "Благоустрій" Романюка І.В. вжити дієвих заходів щодо повного виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період  2016/2017 року.

3. Керівникам КП НМР "ЖКО" та ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом":

3.1. вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі розрахунків за надані житлово-комунальні послуги всіма категоріями споживачів;

3.2. у разі виникнення проблем під час проходження опалювального сезону 2016/2017 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

4. Рекомендувати начальнику Нетішинської комплексної дільниці Славутського РЕМ Гонтику В.П. забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам міста в осінньо-зимовий період та своєчасне виконання заходів з підготовки енергогосподарства дільниці в осінньо-зимовий період 2016/2017 року.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Скибу П.П.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

22.09.2016 № 415/2016

# ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року

Після завершення опалювального сезону 2015/2016 року у м.Нетішин розпочалася активна підготовка житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року.

Для забезпечення належної та своєчасної підготовки житлово-комунального господарства міста і об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від                      27 квітня 2016 року № 167/2016 "Про підсумки проходження опалювального сезону             2015/2016 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року"  затверджений план заходів та форми звітів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016/2017 року.

До виконання робіт з підготовки міста до опалювального сезону задіяні такі підприємства: КП НМР "ЖКО", КП НМР "Благоустрій", ВП "Хмельницька АЕС".

Утримання житлового фонду міста та його прибудинкової території, що перебуває у власності територіальної громади міста, здійснює комунальне підприємство Нетішинської міської ради "Житлово-комунальне об’єднання".

Одним із основних завдань КП НМР "ЖКО" є підготовка житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період.

За станом на 20 вересня 2016 року КП НМР "ЖКО" до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року фактично:

- підготовлено 67 будинків та підписані паспорти готовності, що становить  70% від загального житлового фонду міста;

- у 37-ми будинках виконаний поточний ремонт покрівель, що становить 70%  від загальної кількості (53 од.) запланованих ремонтів покрівель;

- ремонт (заміна) та промивання опалювальних систем виконано на 70 %;

- на 100 відсотків виконаний ремонт систем гарячого та холодного водопостачання;

- на 100 відсотків виконаний ремонт систем енергозабезпечення будинків (електрощитових);

- засклено 200 одиниць вікон сходових клітин із 287-ми запланованих, що становить 70 % ;

- проведений ремонт та заміна 12 одиниць вхідних дверей, що становить 100% від запланованих;

- проведений поточний ремонт ліфтів – 216 одиниці, що становить 83% від запланованих.

2

Станом на 20 вересня 2016 року обсяг коштів, витрачених на підготовку житлового фонду міста до осінньо-зимового періоду 2016/2017 року, становить  2951,911 тис. гривень від запланованих 4 143,7 тис. гривень, або 71 відсоток.

Підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства міста здійснює                    КП НМР "Благоустрій".

Для забезпечення безпеки руху на дорогах міста у зимовий період підготовлено 14 одиниць прибиральної техніки та заготовлено 0,958 тис. тон матеріалу для посипання доріг і вулиць міста. Оголошена процедура електронної закупівлі 920 тон посипкового матеріалу  додатково на суму 110,75 тис. гривень.

Окрім того, у 2016 році проведені капітальні і поточні ремонти вулиць та доріг міста з обсягом виконаних робіт: капітальні ремонти - 8,535 квадратних метра на суму 1504,7 тис. грн.; поточні ремонти – 2,957 квадратних метра на суму 586,184 тис. гривень.

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП "Хмельницька АЕС"                                   ДП "НАЕК "Енергоатом".

Станом на 20 вересня 2016 року комунальним господарством                           ВП "Хмельницька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року фактично:

- підготовлені 18 центральних теплових пунктів, що становить 100 відсотків від запланованого;

- відремонтовано 6,1 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні), що становить 100 відсотків;

- підготовлена одна водопровідна насосна станція (ВНС), що становить                        100 відсотків;

- підготовлені 4 каналізаційні насосні станції (КНС), що становить                           100 відсотків;

- підготовлено 6 водопровідних очисних споруд (ВОС), що становить                       100 відсотків;

- підготовлена одна каналізаційна очисна споруда (КОС), що становить                           100 відсотків;

- підготовлені 17 свердловин, що становить 100 відсотків.

Окрім того, вже станом на 30 серпня 2016 року проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року, у тому числі: заклад охорони здоров’я (Комунальний заклад Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин"),  заклади культури (ПСМНЗ "Нетішинська міська художня школа", КЗ "Палац  культури міста Нетішина", КЗ "Нетішинський міський Будинок культури", ПСМНЗ "Нетішинська міська школа мистецтв", Нетішинський міський краєзнавчий музей) та заклади освіти (чотири загальноосвітні навчальні заклади № 1, 2, 4 і НВК, вісім дошкільних навчальних закладів ДНЗ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Центр розвитку дитини  та три позашкільні навчальні заклади – БДТ, КЮТ, КЦ) з оформленням паспортів та актів готовності об’єктів до опалювального сезону.

3

Усі заклади соціально-культурного призначення м. Нетішин станом на               30 серпня 2016 року були підготовлені до початку навчального року та опалювального сезону.

Завершення підготовки житлового фонду міста Нетішин до осінньо-зимового періоду 2016/2017 року планується до початку опалювального сезону.

Враховуючи вищеозначене, опалювальний сезон 2016/2017 року на території міста Нетішин буде розпочатий вчасно та у строки, визначені рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради									В.Я.Пашинська

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

22.09.2016 № 415/2016

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства

та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий

період 2016/2017 року станом   20 вересня 2016 року

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Од. | 104 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 | Од. | 96 | 67 | 70 | 67 | 67 |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | Од. | 7 | х | х | х | х |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  | х |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Од. | 1 | х | х | х | х |
|  | - Мінекономрозитку | 7 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 9 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Од. | х |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 13 | Од. | 53 | 37 | 70 |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 14 | Од. | 96 | 70 | 73 |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 15 | Од. | 96 | 70 | 73 |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 16 | Од. | 96 | 96 | 100 |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 17 | Од. | 96 | 96 | 100 |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 18 | Од. | 108 | 108 | 100 |  |  |
|  | - ремонт, засклення вікон сходових клітин | 19 | Од. | 287 | 200 | 70 |  |  |
|  | - ремонт ліфтів | 20 | Од. | 261 | 216 | 83 |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 21 | Од. | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 22 | Од. | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 |
|  | - позашкільні навчальні заклади |  | Од. | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 |
|  | - заклади охорони здоров′я | 23 | Од. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 |
| 4 | Підготовка споруд та обладнання: Водопровідних насосних станцій /ВНС/ | 24 | Од. | 1 | 1 | 100 | х | х |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/ | 25 | Од. | 4 | 4 | 100 | х | х |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/ | 26 | Од. | 6 | 6 | 100 | х | х |
| 5 | Водозаборів з поверхневих джерел: Свердловин | 27 | Од. | 17 | 17 | 100 | х | х |
| 6 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування(всього в експлуатації 68,711 км) | 28 | Од. | 6,1 | 6,1 | 100 | х | х |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 29 | Од. | 18 | 18 | 100 | х | х |
| 8 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | 31 | Од. | 17 | 14 | 82 | х | х |
| 9 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | 32 | Од. | 1,2 | 0,954 | 80 | х | х |