УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

24.09.2015 					Нетішин				 № 316/2015

Про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 30, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 26 серпня 2015 року                              № 403/2015-р "Про стан здійснення заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року", виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1.Інформацію про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року взяти до відома (додатки 1 та  2).

2.Зобов’язати начальників КП НМР "ЖКО" Калінського К.М. та                       КП НМР "Благоустрій" Романюка І.В. вжити дієвих заходів щодо повного виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період  2015/2016 року.

3. Керівникам КП НМР "ЖКО" та ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом":

3.1. вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі розрахунків за надані житлово-комунальні послуги всіма категоріями споживачів;

3.2. у разі виникнення проблем під час проходження опалювального сезону 2015/2016 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

4. Рекомендувати начальнику Нетішинської комплексної дільниці Славутського РЕМ Гонтику В.П. забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам міста в осінньо-зимовий період та своєчасне виконання заходів з підготовки енергогосподарства дільниці в осінньо-зимовий період 2015/2016 року.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

24.09.2015 № 316/2015

# ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року

Після завершення опалювального сезону 2014/2015 року у м.Нетішин розпочалася активна підготовка житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року.

Для забезпечення належної та своєчасної підготовки житлово-комунального господарства міста і об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від                      28 травня 2015 року № 170/2015 "Про підсумки проходження опалювального сезону             2014/2015 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року" затверджений план заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015/2016 року.

До виконання робіт з підготовки міста до опалювального сезону задіяні такі підприємства: КП НМР "ЖКО", КП НМР "Благоустрій", ВП "Хмельницька АЕС".

Утримання житлового фонду міста та його прибудинкової території, що перебуває у власності територіальної громади міста, здійснює комунальне підприємство Нетішинської міської ради "Житлово-комунальне об’єднання".

Одним із основних завдань КП НМР "ЖКО" є підготовка житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період.

За станом на 20 вересня 2015 року КП НМР "ЖКО" до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року фактично:

- підготовлено 96 будинків та підписані паспорти готовності, що становить 100% від загального житлового фонду міста;

- у 66-ти будинках виконаний поточний ремонт покрівель, що становить 100%  від загальної кількості запланованих ремонтів покрівель;

- у 96 житлових будинках виконаний ремонт та промивання опалювальних систем, що становить 100%;

- на 100 відсотків виконаний ремонт систем гарячого та холодного водопостачання;

- на 100 відсотків (108 електрощитових) виконаний ремонт систем енергозабезпечення будинків;

- проведений ремонт та замінено 20 одиниць вхідних дверей;

- проведені ремонтні роботи з герметизації міжпанельних швів (понад 2 тис. метрів погонних).

Загальний обсяг коштів, витрачених на підготовку житлового фонду міста до осінньо-зимового періоду 2015/2016 року, становить один мільйон 160 тисяч гривень.

2

Підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства міста здійснює КП НМР "Благоустрій". Для забезпечення безпеки руху на дорогах міста у зимовий період підготовлено 11 одиниць прибиральної техніки та  закуплено 1,3 тис. тон матеріалу для посипання доріг та вулиць міста.

Загальний обсяг коштів, витрачених на підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства, становить 548,4 тис. гривень.

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП "Хмельницька АЕС"                                   ДП "НАЕК"Енергоатом".

Станом на 20 вересня 2015 року комунальним господарством                           ВП "Хмельницька АЕС" ДП "НАЕК"Енергоатом" до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року фактично:

- підготовлені 18 центральних теплових пунктів, що становить 100 відсотків від запланованого;

- відремонтовано 5,815 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні), що становить 100 відсотків;

-  підготовлена 1 водопровідна насосна станція (ВНС), що становить                           100 відсотків;

- підготовлені 4 каналізаційні насосні станції (КНС), що становить                           100 відсотків;

- підготовлено 6 водопровідних очисних споруд (ВОС), що становить                        100 відсотків;

- підготовлена 1 каналізаційна очисна споруда (КОС), що становить                           100 відсотків;

- підготовлені 18 свердловин, що становить 100 відсотків.

Окрім того, проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року, у тому числі закладів охорони здоров’я (ДЗ "СМСЧ № 4 МОЗ України"), культури (ПСМНЗ "Нетішинська міська художня школа", КЗ "Палац  культури м. Нетішина", ПСМНЗ "Нетішинська міська школа мистецтв", міський краєзнавчий музей, міська Централізована бібліотечна система) та освіти (3 загальноосвітні школи і НВК,                   8 дошкільних навчальних закладів) з оформленням паспортів та актів готовності об’єктів до опалювального сезону.

Враховуючи вищеозначене, опалювальний сезон 2015/2016 року на території міста Нетішин буде розпочатий вчасно та у строки, визначені рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради 								В.Я.Пашинська

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

24.09.2015 №  316/2015

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів з підготовки  житлово-комунального господарства

та об’єктів соціально-культурної сфери  міста Нетішин

до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року

станом  20  вересня 2015 року

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт. | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Од. | 101 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 | Од. | 96 | 96 | 100 | 96 | 96 |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | Од. | 4 |  |  |  |  |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  | х |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Од. | 1 | х | х | х | х |
|  | - Мінекономрозитку | 7 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 9 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Од. | х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Од. | х |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 13 | Од. | 66 | 66 | 100 |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 14 | Од. | - | - | - |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 15 | Од. | 96 | 96 | 100 |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 16 | Од. | 96 | 96 | 100 |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 17 | Од. | 96 | 96 | 100 |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 18 | Од. | 108 | 108 | 100 |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 19 | Од. | - | - | - |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 20 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 21 | Од. | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 22 | Од. | 8 | 8 | 100 |  |  |
|  | - заклади охорони здоров′я | 23 | Од. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 4 | Підготовка споруд та обладнання: Водопровідних насосних станцій /ВНС/ | 24 | Од. | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/ | 25 | Од. | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/ | 26 | Од. | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 5 | Водозаборів з поверхневих джерел: Свердловин | 27 | Од. | 18 | 18 | 100 |  |  |
| 6 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування(всього в експлуатації 68,711 км) | 28 | Од. | 5,815 | 5,815 | 100 |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 29 | Од. | 18 | 18 | 100 |  |  |
| 8 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | 31 | Од. | 11 | 11 | 100 |  |  |
| 9 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | 32 | Од. | 1,3 | 1,3 | 100 |  |  |