УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

27.04.2017 					Нетішин				№ 197/2017

Про підсумки проходження опалювального сезону 2016/2017 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 30, пункту 3 частини 4     статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення належної і своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради                       в и р і ш и в:

1. Роботу підприємств міста, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства, з проходження опалювального сезону 2016/2017 року визнати задовільною.

2. Підприємствам міста, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства (ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", КП НМР "ЖКО" та КП НМР "Благоустрій"), затвердити плани заходів з підготовки галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року за формами згідно з додатками 1, 2, 3 та 4, про виконання яких інформувати виконавчий комітет Нетішинської міської ради від 25 квітня до початку опалювального періоду 2017/2018 року.

3. Керівникам підприємств міста, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства, при підготовці галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року, звернути особливу увагу на:

3.1. підготовку об’єктів соціальної сфери та житлового фонду комунального і відомчого підпорядкування;

3.2. здійснення обстеження мереж тепло-, водопостачання, систем каналізації, за підсумками якого розробити графік проведення необхідних ремонтних робіт;

2

3.3. виконання робіт та взяти під постійний контроль підготовку житлово-комунальної галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року згідно з розробленими заходами, зокрема щодо:

3.3.1. ефективного використання енергоресурсів і розрахунків за них;

3.3.2. забезпечення житлово-комунальними послугами установ соціальної сфери, населення, інших споживачів міста;

3.3.3. проведення постійної роз’яснювальної роботи, із залученням засобів масової інформації, з питань енергозбереження, погашення боргів і розрахунків за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги серед усіх категорій споживачів та підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи взимку.

4. Відділу комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради, починаючи від 01 травня та до початку опалювального сезону 2017/2018 року, станом на 01 та 15 число кожного місяця інформувати управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунальної галузі та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Юрчука Є.В.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток 1

місто Нетішин

ЗАХОДИ

по підготовці багатоквартирного житлового фонду та об’єктів соціальної сфери

до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 р.

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду

109  одиниць, площею 0,639 млн. м2

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Од. | 109 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 | Од. | 94 |  |  |  |  |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | Од. | 14 |  |  |  |  |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | Од. | 1 |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Од. | 1 |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозитку | 7 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 9 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Од. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності | 13 | Од. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заповнення систем опалення | 14 | Од. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кількість будинків обладнаних ІТП | 15 | Од. |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 17 | Од. | 46 |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 18 | Од. | 94 |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 19 | Од. | 94 |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 20 | Од. | 94 |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 21 | Од. | 94 |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 22 | Од. | 94 |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 23 | Од. | - |  |  |  |  |
|  | - ремонт теплоізоляції будинкових мереж опалення | 24 | Од. | 30 |  |  |  |  |
|  | - ремонт герметизації інженерних вводів в будинках | 25 | Од. | - |  |  |  |  |
|  | - ремонт засклення вікон сходових клітин | 26 | Од. | 353 |  |  |  |  |
|  | - ремонт , заміна вхідних дверей в будинках | 27 | Од. | 10 |  |  |  |  |
|  | - ремонт ліфтів | 28 | Од. | 257 |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 29 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 30 | Од. | 4 |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 31 | Од. | 8 |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров′я | 32 | Од. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності. | 33 | тис. грн. | 4329,1* |  |  |  |  |

*Примітка: вказані планові показники загальних обсягів коштів  на підготовку житлового фонду міста, без врахування об’єктів соціально-культурного призначення.

Додаток 2

місто Нетішин

ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2017/18 року

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж   -     84,13 км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж   -     76,26 км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих:  -  1 од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих   -  4 од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих      - 6 од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих       - 1 од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів __ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин  -  17 од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підгото-вки | Фактично підготовлено | % підгото-вки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км | - |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км | - |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць | 1 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць | 1 |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць | 4 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць | 4 |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць | 6 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць | 6 |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць | 1 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць | 1 |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць | 17 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць | 17 |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн. |  |  |  |

Додаток 3

місто Нетішин

ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року.

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць ___ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж 68,711   км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км | 68,711 | 6,1 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць | 18 | 18 |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

Додаток  4

ЗАХОДИ

щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період  2017/2018 року

| № | Адміністративно-територіальна одиниця | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг | Підготовка спеціалізованої техніки | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % | Обсяг фінансув. | план | факт | % | обсяг фінансув. | план | факт | % | план | факт | % | обсяг фінансув. | план | факт | % | Обсяг фінансув. |
|  |  | тис.м2 | тис.м2 |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис.грн | од. | од. |  | тис.од. | тис.од. |  | тис.грн | тис.т | тис.т |  | тис.грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | м. Нетішин | 10,895 | - | - | 2000,522 | 12 | - | - | 110,38 | 3 | - | - | 0,509 | - | - | 32,536 | 2,300 | - | - | 323,350 |