УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

27.03.2013					м.Нетішин					№ 39/887

Про виконання у 2012 році міської програми «Питна вода міста Нетішин» на 2012-2020 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада    в и р і ш и л а:

Звіт про виконання у 2012 році міської програми «Питна вода міста Нетішин» на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради                     VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради							М.М.Степаненко

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

27.03.2013 № 39/887

ЗВІТ

про виконання у 2012 році міської програми

«Питна вода міста Нетішин» на 2012-2020 роки

Забезпечення населення міста якісною питною водою є однією з пріоритетних завдань виконавчого комітету Нетішинської міської ради, виконання яких необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста.

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від              29 грудня 2011 року № 19/371 затверджено міську програму «Питна вода міста Нетішин» на 2012-2020 роки».

Метою програми є:

- покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах норм питного водопостачання;

- реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі міста, підвищення ефективності та надійності її функціонування;

- поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення екологічної ситуації в місті;

- відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

На виконання програми на території міста ведеться будівництво об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна            забудова» згідно з проектно-кошторисною документацією, яку розроблено УКРНДІАГРОПРОЕКТ «Кооперативно-державний проектно-вишукувальний інститут» «Рівнеагропроект» на замовлення ВП «Хмельницька АЕС»                                  ДП «НАЕК «Енергоатом».

За результатами проведеного тендеру, що відбувся 30 жовтня 2006 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради уклав з генеральним підрядником ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» договір від 14 листопада              2006 року № 17-ДВ/06 на будівництво об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова».

За умовами проведення тендеру вартість договору підряду становила 9 млн.             9 тис.100 грн. при проектно-кошторисній вартості будівництва 9 млн. 631 тис.                  85 гривень.

У процесі будівництва мережі водопостачання (об’єкт цивільного призначення: водозабезпечення у садибній забудові м.Нетішин – І черга) за 2012 рік проведено наступні роботи: прокладено 4 метри погонних сталевої та гофрованої труби діаметром 40 мм, чотирьохжильний кабель -10 метрів, сталеву електрозварну трубу діаметром 80 мм – 10 метрів, діаметром 57 мм – 2 метри, проведено улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону (3,34 м3), бетонного вимощення навколо колодязів, люків чавунних (3 шт.), нарізування швів у бетоні (49 метрів шва), заземлення   водонапірної   башти   (сталь   кругла   діаметром   12 мм2   –   20 метрів),

-  2  -

електроосвітлення (прокладання труби гофрованої – 24 метри), силового електрообладнання (прокладання труби сталевої водогазопровідної діаметром 32 мм – 12 метрів, труби гофрованої діаметром 20 мм – 4 метри).

Окрім того, внесено зміни до проекту, які розроблялися «Кооперативно-державним проектно-вишукувальним інститутом» «Рівнеагропроект», проведено технічний нагляд (Кальніченко П.Т.) за виконанням будівельних робіт зазначеного об’єкта.

У 2012 році з бюджету міста на фінансування програми «Питна вода міста Нетішин» передбачено бюджетні призначення у сумі 482 тис. 594 грн., видатки проведено на суму 281 тис. 715 грн. 26 коп., кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2013 року становила 101 тис. 447 грн. 32 копійки.

Т.в.о. заступника міського голови						В.Ф.Кравчук